# Alpha 组每周例会纪要

时间：2026 年 5 月 28 日（周三）19:30 - 20:45

会议方式：腾讯会议；主持：张同学；记录：李同学

出席：张同学、李同学、王同学、赵同学、陈同学

## 1. 本周完成事项

张：完成认证模块 JWT 中间件 + 单元测试，覆盖率 82%

李：完成课程列表 API + 前端联调；解决了 Tab 切换时数据竞争问题

王：完成原型设计交付，已被教师 review；本周 Hi-Fi 收尾

赵：协助系统设计文档撰写，补充了部署视图章节

陈：完成 K-Means 智能分组算法的离线评测，互补度均值 88%

## 2. 下周计划

启动 编码实现 Sprint 1：认证、课程、任务三大模块

张/李 配对，先完成认证 + 课程；王/赵 推进任务模块；陈做集成测试脚手架

验收点：每天 9:30 站会同步阻塞；周五下午联调

## 3. 风险与决策

风险：原型设计交付逾期；预案：教师已同意延期至 5/30；后续需评估是否影响 Sprint 1 时间盒

决策：采用 OnlyOffice 集成方案，减少自研文档编辑器投入

决策：协作评分计算从"提交次数"权重 30% 改为 25%，新增"评论质量"权重 5%

## 4. Action Items

[ ] 张：5/30 前提交认证模块代码 + 文档

[ ] 李：5/31 前完成课程模块前端联调

[ ] 王：6/01 前最终确定 Hi-Fi 设计稿

[ ] 全员：6/02 周五下午 14:00 联调演练